Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении положения о порядке координации деятельности функциональных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города   
Ростова-на-Дону при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=5E444D2EB2AB931D124D501189014B483468A48A7E8E5BBE6C7763481Eq231L) от 13.07.2015 № 224-ФЗ   
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве   
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Решения Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва от 14.08.2018 № 530 «О реализации на территории города Ростова-на-Дону проектов муниципально-частного партнерства», привлечения инвестиций на территорию города Ростова-на-Дону, руководствуясь пунктом 3 части 6 статьи 42 и пунктом 1.10.1 части 1 статьи 46 Устава города   
Ростова-на-Дону

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить [Положение о порядк](#P38)е координации деятельности функциональных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования   
в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Чернышова Д.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  города Ростова-на-Дону |  | В.В. Кушнарев |

Постановления вносит

Департамент экономики

города Ростова-на-Дону

Приложение

к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке координации деятельности функциональных подразделений   
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города   
Ростова-на-Дону при подготовке и реализации проектов   
муниципально-частного партнерства

1.  Общие положения

1.1.  Порядок координации деятельности функциональных подразделений   
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города   
Ростова-на-Дону при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее – Порядок) устанавливает процедуру взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону, координацию деятельности функциональных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города   
Ростова-на-Дону при подготовке проектов муниципально-частного партнерства (далее – проекты), принятия решений о реализации проектов, реализации   
и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее – соглашения).

1.2.  Координацию взаимодействия функциональных подразделений   
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города   
Ростова-на-Дону при рассмотрении проектов, ведение реестра заключенных соглашений на основании информации, предоставленной отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляет Департамент экономики города Ростова-на-Дону.

1.3.  В Порядке используются термины и понятия в том значении,   
в котором они установлены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD07B7291060E73B0A15A757vDaAK) от 13.07.2015 № 224-ФЗ   
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве   
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ).

В Порядке используются следующие понятия:

публичный партнер – муниципальное образование городской округ «Город Ростов-на-Дону», от имени которого выступает Администрация города Ростова-на-Дону в лице отраслевого (функционального) органа Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), соответствующей назначению объектов соглашений;

уполномоченный орган исполнительной власти Ростовской области   
по осуществлению полномочий, установленных [частью 2 статьи 17](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD07B7291060E73B0A15A757DA4D3BB85CCCBC29E8A0E3v9aCK) Федерального закона № 224-ФЗ, – орган исполнительной власти Ростовской области, определенный нормативным актом Правительства Ростовской области (далее - уполномоченный орган).

2.  Разработка, рассмотрение предложения публичного партнера о реализации проекта муниципально-частного партнерства и принятие решения   
о его реализации

2.1.  В случае если инициатором проекта является публичный партнер,   
от лица которого выступает отраслевой (функциональный) орган Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющий координацию   
и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), соответствующей назначению объектов соглашений, разработку предложения   
о реализации проекта в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, осуществляет указанный отраслевой (функциональный) орган Администрации города Ростова-на-Дону (далее – публичный партнер).

2.2.  Публичный партнер направляет проект в заинтересованные функциональные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону для представления заключения   
о возможности и целесообразности реализации проекта.

2.3.  Функциональные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону, получившие проект   
на рассмотрение, представляют публичному партнеру – инициатору проекта заключения по проекту в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления проекта.

2.4.  Публичный партнер направляет разработанное предложение   
по проекту с учетом заключений отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону на рассмотрение в уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня его принятия.

2.5.  Порядок и сроки проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD07B7291060E73B0A15A757vDaAK) № 224-ФЗ.

2.6.  Решение о реализации проекта принимается главой муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону» при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения.

Подготовку проектов муниципальных правовых актов главы муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону»   
о реализации проектов, проведении конкурсов на право заключения соглашения в сфере муниципально-частного партнерства осуществляет публичный партнер.

2.7.  Решением о реализации проекта утверждаются, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.1 и 3.2 статьи 10 Федерального закона   
№ 224-ФЗ:

1) цели и задачи реализации такого проекта;

2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам   
и юридическим лицам;

3) существенные условия соглашения;

4) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа;

5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закрытого конкурса);

6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;

7) конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения;

8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения   
или в случае проведения совместного конкурса - соглашений;

9) срок и порядок размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, сообщения о проведении открытого конкурса   
или в случае проведения закрытого конкурса срок направления определенным решением о реализации проекта лицам уведомления о проведении закрытого конкурса и приглашения принять участие в закрытом конкурсе;

10) порядок и сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - соглашений);

11) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения.

2.8.  Соглашение о муниципально-частном партнерстве может быть заключено на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках реализации муниципальных программ публичного партнера на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных муниципальных программ.

2.9.  На основании решения главы муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону» о реализации проекта публичный партнер в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня принятия данного решения, в соответствии с положениями главы 5 Федерального закона № 224-ФЗ обеспечивает организацию конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, за исключением случаев, предусмотренных частями 8 – 10 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

2.10.  Условия соглашения о муниципально-частном партнерстве установлены статьей 12 Федерального закона № 224-ФЗ.

Предоставление частному партнеру права владения и пользования для осуществления указанной в соглашении деятельности, обеспечение возникновения права собственности частного партнера на объект соглашения при условии соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ и соглашением, осуществляет Департамент имущественно-земельных отношений в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации   
и муниципальными правовыми актами города Ростова-на-Дону.

2.11.  Заключение, изменение, прекращение соглашения о муниципально-частном партнерстве, переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного партнера осуществляются в соответствии с статьей 13 Федерального закона № 224-ФЗ.

2.12.  Публичный партнер в процессе определения частного партнера   
для реализации проекта муниципально-частного партнерства осуществляет следующие функции:

размещение в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона   
№ 224-ФЗ решения главы муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону» о реализации проекта муниципально-частного партнерства на Официальном портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону и на официальном сайте Российской Федерации   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов;

прием, рассмотрение и принятие решения по заявлениям иных лиц   
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения   
о муниципально-частном партнерстве в соответствии с частями 9 – 11 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ и в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать   
в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»;

разработку проекта соглашения о проведении совместного конкурса   
с участием Ростовской области;

разработку, согласование и направление конкурсной документации   
в органы и (или) юридическим лицам, в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ;

организацию заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 224-ФЗ.

2.13.  При реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве публичный партнер осуществляет следующие функции:

направление в уполномоченный орган и Департамент экономики города Ростова-на-Дону информации в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 224-ФЗ для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

контроль за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве»;

рассмотрение предложения частного партнера по изменению существенных условий соглашения о муниципально-частном партнерстве, проведение переговоров с частным партнером по изменению существенных условий соглашения о муниципально-частном партнерстве и принятие решения о разработке проекта решения главы муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону» о внесении изменений в решение главы муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону»   
о реализации проекта муниципально-частного партнерства;

инициирование процедуры замены частного партнера при неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом;

размещение в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» сведений, установленных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений   
о муниципально-частном партнерстве» в целях обеспечения проведения мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

мониторинг реализации соглашений, представление в уполномоченный орган исполнительной власти Ростовской области результатов мониторинга реализации соглашений;

обеспечение открытости и доступности информации о соглашениях.

2.14.  В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня подписания соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичный партнер направляет копию соглашения о муниципально-частном партнерстве в Департамент экономики города Ростова-на-Дону.

2.15.  Права публичного партнера на осуществление контроля   
за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве установлены статьей 14 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.  Разработка, рассмотрение предложения частного партнера

о реализации проекта муниципально-частного партнерства

и принятие решения о его реализации

3.1.  В случае если инициатором проекта выступает лицо, которое может быть частным партнером, предложение о реализации проекта, разработанное   
в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD07B7291060E73B0A15A757vDaAK) № 224-ФЗ, направляется на рассмотрение главе муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону» с [заявлением](#P136) по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386. [Блок-схема](#P221) заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в порядке частной инициативы приведена в приложении к Порядку.

Определение частного партнера для реализации проекта муниципально-частного партнерства осуществляется в соответствии с главой 5 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.2.  До направления предложения о реализации проекта между инициатором проекта и публичным партнером осуществляются предварительные переговоры, связанные с разработкой предложения,   
в порядке, установленном [приказом](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DEF407B32B1060E73B0A15A757vDaAK) Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении Порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером   
и инициатором проекта».

3.3.  Инициатор проекта вправе выступить с инициативой проведения предварительных переговоров и направить публичному партнеру предложение   
о проведении предварительных переговоров, содержащее перечень вопросов для обсуждения.

3.4.  В срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров, публичный партнер в пределах своей компетенции рассматривает данное предложение и принимает одно из следующих решений путем направления инициатору проекта уведомления:

о проведении предварительных переговоров;

о невозможности проведения предварительных переговоров с указанием причины такого отказа.

3.5.  В случае принятия решения о проведении предварительных переговоров публичный партнер в срок:

не позднее 5 календарных дней со дня принятия указанного решения направляет имеющиеся материалы участникам переговоров;

не позднее 10 календарных дней со дня принятия указанного решения определяет форму проведения предварительных переговоров и организует   
их проведение.

К участию в предварительных переговорах привлекаются представители заинтересованных функциональных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону.

К участию в предварительных переговорах могут привлекаться консультанты, эксперты и представители компетентных государственных органов.

3.6.  Протокол предварительных переговоров составляется публичным партнером в двух экземплярах и направляется инициатору проекта в срок,   
не превышающий 10 календарных дней со дня проведения предварительных переговоров.

3.7.  В срок, не превышающий 5 календарных дней со дня получения двух экземпляров протокола предварительных переговоров, инициатор проекта подписывает их и передает один экземпляр протокола предварительных переговоров публичному партнеру.

3.8.  Предложение о реализации проекта, направленное инициатором проекта, подлежит рассмотрению публичным партнером с учетом мнения заинтересованных функциональных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону. Публичный партнер проводит переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, и направляет запросы в заинтересованные отраслевые (функциональные) органы Администрации города Ростова-на-Дону.

Заключения и ответы на запросы публичного партнера по реализации проекта, подготовленного частным партнером, представляются отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Ростова-на-Дону в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления проекта.

3.9.  В случае если инициатор проекта отказался от участия   
в предварительных переговорах, предложение о реализации проекта остается без рассмотрения.

3.10.  Итоги проведения предварительных переговоров оформляются протоколом, в который включаются сведения о результатах проведения предварительных переговоров, достигнутых на соответствующем этапе, а также принятые решения об изменении содержания предложения о реализации проекта.

3.11.  По результатам рассмотрения направленного инициатором проекта предложения о реализации проекта не позднее 90 календарных дней со дня поступления такого предложения публичный партнер осуществляет подготовку проекта нормативно-правового акта главы муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону», в котором рекомендует принять одно из следующих решений:

о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган проекта для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества;

о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных [частью 7 статьи 8](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD07B7291060E73B0A15A757DA4D3BB85CCCBC29E8A2E2v9a7K) Федерального закона № 224-ФЗ.

3.12.  В срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия одного   
из решений, указанных в [пункте 3.11 раздела 3](#P80) Порядка, данное решение направляется инициатору проекта. Публичный партнер размещает указанные документы и предложение на официальном портале городской Думы   
и Администрации города Ростова-на-Дону в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.13.  При принятии решения, указанного в [абзаце втором пункта 3.11 раздела 3](#P81) Порядка, в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня его принятия, предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) направляются на рассмотрение   
в уполномоченный орган.

3.14.  Порядок и сроки проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD07B7291060E73B0A15A757vDaAK) № 224-ФЗ.

3.15.  Принятие решения о реализации проекта осуществляется согласно пункта 2.6 настоящего Порядка.

4.  Порядок проведения конкурса и заключения соглашения

4.1.  В случае получения положительного заключения   
от уполномоченного органа публичный партнер в течение 45 календарных дней осуществляет подготовку проекта нормативно-правового акта главы муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону»   
о принятии решения о реализации проекта.

4.2.  На основании принятого решения о реализации проекта публичный партнер обеспечивает проведение процедуры, направленной на заключение соглашения в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD07B7291060E73B0A15A757vDaAK)   
№ 224-ФЗ.

Конкурс включает в себя следующие этапы:

1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе;

2) представление заявок на участие в конкурсе;

3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;

4) проведение предварительного отбора участников конкурса   
(в соответствии с решением о реализации проекта);

5) представление конкурсных предложений;

6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;

7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;

8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление участников конкурса   
о результатах проведения конкурса.

4.3.  Два и более публичных партнера вправе провести совместный конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в порядке, установленном статьей 20 Федерального закона   
№ 224-ФЗ.

4.4.  Содержание конкурсной документации установлено статьей 21 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.5.  Для проведения конкурса публичным партнером создается конкурсная комиссия на основании положений статьи 22 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.6.  Публичный партнер в течение 5 календарных дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс) направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения   
в соответствии со статьями 30, 31 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.7.  По итогам проведения конкурса соглашение заключается в порядке, утвержденном статьей 32 Федерального закона № 224-ФЗ, за исключением случаев заключения соглашения:

4.7.1. С инициатором проекта, являющимся частным партнером, если   
в течение 45 календарных дней со дня размещения проекта, подготовленного инициатором проекта, на официальном сайте Российской Федерации   
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать   
в конкурсе или если такие заявления о намерениях поступили от лиц,   
не соответствующих требованиям, предусмотренным [частью 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD07B7291060E73B0A15A757DA4D3BB85CCCBC29E8A2E4v9aDK) Федерального закона № 224-ФЗ.

4.7.2. С лицом, представившим заявку на участие в конкурсе   
и признанным участником конкурса, в случае если указанное лицо признано единственным участником конкурса.

4.7.3. С лицом, представившим единственную заявку на участие   
в конкурсе, в случае если по окончании срока подачи заявок на участие   
в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе, и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участником конкурса.

4.7.4. С лицом, представившим единственное конкурсное предложение,   
в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.

5.  Заключительные положения

5.1.  Контроль за исполнением соглашения, в том числе за соблюдением частным партнером условий соглашения, осуществляется публичным партнером в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DEF407BE2C1660E73B0A15A757vDaAK) Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

5.2.  Мониторинг реализации соглашений осуществляется публичным партнером в порядке, установленном [приказом](consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DEF407B32F1260E73B0A15A757vDaAK) Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

5.3.  Предоставление частному партнеру земельного участка, лесного участка, водного объекта, части водного объекта, участка недр   
и их использование осуществляется на основании статьи 33 Федерального   
закона № 224-ФЗ Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления  документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |  | П.П. Волошин |

Приложение

к положению о порядке координации деятельности функциональных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону при подготовке   
и реализации проектов муниципально-частного партнерства,   
утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Блок-схема**

**заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве**

**в порядке частной инициативы**

|  |
| --- |
| Разработка инициатором проекта предложения (переговоры) и направление его публичному партнеру (+ банковская гарантия 5% от объема прогнозируемого финансирования проекта) |

׀

\/

┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────────┐

│Принятие решения о │<┤ Рассмотрение предложения (включая переговоры) │

│ невозможности │ └───────────────────────┬───────────────────────────┘

│реализации проекта │ \/

└───────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────┐

│ Принятие решения о направлении предложения в │

┌───────────────────┐ │уполномоченный орган (УО) для оценки эффективности │

│ Подготовка │ │ и определения его сравнительного преимущества │

│ отрицательного │ └───────────────────────┬───────────────────────────┘

│ заключения УО │ \/

│ │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐

│ │<┤ Оценка эффективности предложения │

└─────────┬─────────┘ └───────────────────────┬───────────────────────────┘

\/ \/

┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────────┐

│ Уведомление │ │ Подготовка положительного заключения УО │

│инициатора проекта │ └───────────────────────┬───────────────────────────┘

│ о принятии │ \/

│ отрицательного │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐

│ заключения │ │ Принятие решения о реализации проекта │

└───────────────────┘ └───────────────────────┬───────────────────────────┘

\/

┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────────┐

│ Решение о │<┤ Размещение предложения на сайте torgi.gov.ru │

│ заключении │ └───────────────────────┬───────────────────────────┘

│ соглашения с │ │

│инициатором проекта│ \/

│ (при отсутствии │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐

│заявок от иных лиц)│ │ Проведение конкурса │

└───────────────────┘ └─┬──┬──────────────────┬────────────────┬──────────┘

\/ │ \/ \/

┌────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────┐

│Заключение соглашения с │ │ │ Заключение │ │ Заключение │

│ лицом, представившим │ │ │соглашения с лицом, │ │соглашения с лицом,│

│ единственную заявку на │ │ │признанным участником│ │ представившим │

│ участие в конкурсе, в │ │ │ конкурса, в случае │ │ единственное │

│случае если по окончании│ │ │ если указанное лицо │ │ конкурсное │

│ срока подачи заявок на │ │ │признано единственным│ │ предложение, в │

│ участие │ │ │участником конкурса │ │ случае его │

│в конкурсе представлена │ │ └─────────────────────┘ │ соответствия │

│ только одна заявка на │ │ │ требованиям │

│ участие в конкурсе и │ │ ┌─────────────────────┐ │ конкурсной │

│ указанное лицо │ │ │Заключение соглашения│ │документации, в том│

│ соответствует │ │ │ с победителем │ │ числе критериям │

│ требованиям │ └─>│ конкурса │ │ конкурса │

│ для признания его │ │ │ │ │

│ участником конкурса │ │ │ │ │

└────────────────────────┘ └─────────────────────┘ └───────────────────┘

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления  документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону |  | П.П. Волошин |